S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków zamówienia publicznego udzielanego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro

na

„Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego

Zamawiający:

Gmina  Błędów

ul. Sadurkowska 13

05-620 Błędów

Zatwierdzam:

##### Błędów, dnia 02.08.2013

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Gmina Błędów ul. Sadurkowska 13,  05-620 Błędów, Powiat Grójec, województwo mazowieckie,  tel. Prefix/48 6680 010, fax. prefix 48 6680 655  i   6680 656.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia  przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro  i nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2012 roku  poz. 1271)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 roku Nr 282, poz. 1650)

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem  319348 z dnia  07.08.2013 o godz. 15:49  na stronie internetowej Urzędu Gminy Błędów oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 08.08.2013

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

www.bledow.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika o pojemności 300 m3 usytuowane na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 położonej w miejscowości Błędów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów i zakup nowego samochodu asenizacyjnego

Zakres robót obejmuje:

4.1.1ROBOTY INSTALACYJNE W SUW

- Roboty demontażowe instalacji technologicznej z urządzeniami

- Technologia SUW

- Przebudowa istniejącej instalacji wod-kan

- Przyłącza wodociągowe pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a SUW

- Wymiana odcinka wodociągu tłocznego na terenie SUW do wodociagu wiejskiego

- Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

4.1.2.ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SUW

- Roboty przygotowawcze i ziemne

- Roboty rozbiórkowe

- Roboty remontowe

- Tynki i okładziny wewnętrzne

- Stolarka drzwiowa i okienna

- Tynki zewnętrzne i elewacje

- Roboty malarskie

- Izolacje

- Podłogi i posadzki

- Dach

- Podesty zewnętrzne i opaska

- Powierzchnie utwardzone

- Ogrodzenia

- Zbiornik na wodę

- Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

4.1.3.ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Instalowanie infrastruktury  kablowej

- Kładzenie kabli

- Przewody instalacji elektrycznych

- Instalowanie oświetlenia

- Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

- Ochrona przeciwpożarowa

- Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy

4.1.4 ZAKUP NOWEGO WOZU ASENIZACYJNEGO

- Zakup i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2013) samochodu asenizacyjnego wraz z zabudową i wyposażeniem, przeznaczonego do opróżniania szamb, zbiorników i wywozu nieczystości ciekłych.

- Szczegółowe wymagania jakie winien spełniać wóz asenizacyjny zostały przedstawione w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2D do niniejszej SIWZ

4.1.5. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  - Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakres, których wchodzi dostawa, montaż oraz rozruch  „przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” (PBOŚ) wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przepompownie, komory i pakiety rozsączające), na terenie gminy BŁĘDÓW. we wsiach: Głudna, Jakubów, Lipie, Machnatka, Machnatka Parcela, Wilkonice, Wilków Pierwszy, Załuski.

  - Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (urządzenia muszą posiadać znak CE), potwierdzoną protokołem  z badań wykonanym przez notyfikowane laboratorium. Wymaga się, aby oferta zawierała  pełny raport badań PBOŚ, zgodny z normą PN-EN 12566-3+3+A1:2009, odnoszący się do wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcji  i trwałości  oczyszczalni, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń. Jako uprawnione do przeprowadzania tego typu badań Zamawiający  uzna wyłącznie te jednostki które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie KE, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=138327.

  - Wymagana technologia oczyszczania ścieków – osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii pracy przydomowych oczyszczalni ścieków.

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 60 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.  Na ogólną liczbę 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków składają    się:

  - 54 szt. oczyszczalni o przepustowości min. 0,8 m3/d,

  - 6 szt. oczyszczalni o przepustowości min.1,44 m3/d,

  - Wykonanie  przyłączy  kanalizacji sanitarnej z budynku

  - Wykonanie  pompowni ścieków oczyszczonych – tam gdzie jest to w projekcie

  - wykonanie  urządzeń do wprowadzania ścieków oczyszczonych do ziemi (komory chłonne drenażowe na pakietach drenażowych)

  - zasilanie elektryczne

  - rozruch techniczny i technologiczny

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji powykonawczej

  - przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników, oraz dla przedstawiciela Zamawiającego – przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania, szkolenie musi być przeprowadzone przed przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji końcowej na wykonanie zadania i udokumentowane podpisem użytkownika.

  - rozruch techniczny i technologiczny,

  - przeprowadzenie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi

  - raport końcowy pozwalający stwierdzić wykonanie inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. nr 137; poz. 984) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub ziemi wraz ze zmianami Dz. U. z 19.02. 2009r.

  - Wykonanie badań ścieków  przez laboratorium certyfikowane w zakresie BZT, CHZT, zawiesina dla wybranych 6-ciu oczyszczalni i osiągnięcie  wymaganego efektu ekologicznego zgodnie z obowiązującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

5. Zakres robót zawarty  jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

6. Dokumentacja techniczna, przedmiar oraz STWiOR stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Przyjmując dobór materiałów i urządzeń należy przyjmować zapisy STWiOR jako nadrzędne nad dokumentacja techniczną.

7. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

- Technologia – osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym,

- Zbiorniki oczyszczalni muszą być wykonane jako monolityczne z GRP  (poliestry wzmocnione włóknem szklanym) lub polipropylenu.

- Możliwość posadowienia zbiornika oczyszczalni bez obsypki piaskowo-cementowej na głębokości 1,2 m.p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego.

- Proces technologiczny oczyszczania ścieków musi odbywać się samoczynnie i w pełni automatycznie. Nie dopuszcza się zarządzania procesem technologicznym poprzez zastosowanie  sterowników i zegarów czasowych.

- Zamawiający nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni ścieków z osadnikiem gnilnym lub osadnikiem wstępnym.

- Zbiornik oczyszczalni musi mieć możliwość ustawienia wlotu ścieku surowego pod dowolnym kątem w stosunku do wylotu ścieku oczyszczonego.

- Proces oczyszczania ścieku musi zachodzić w jednym zbiorniku.

- Zbiornik oczyszczalni ścieku musi posiadać gwarancję na 15 lat.

  - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 5 lat, a na urządzenia elektryczne 24 m-ce.

  - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych wyżej pod warunkiem zachowania powyższych cech technicznych oraz wymagań funkcjonalno-użytkowych. Udokumentowanie równoważności proponowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy.

4.2 Kody CPV:

- Roboty budowlane w zakresie budynków – ( CPV - 45262700-8);

- Roboty remontowe i renowacyjne (CPV- 45453000-7)

- Roboty w zakresie rozbiórki (CPV- 45110000-1)

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ( CPV- 45310000-3)

- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków – (CPV- 45231300-8)

- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków – (CPV 45232421-9)

- Pojazdy do transportu odpadów i ścieków- (CPV - 34144500-3)

4.3 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie z  projektem, przedmiarami robót i opisem technicznym, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ oraz

- Oznakowanie terenu robót

- Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy

- Ubezpieczenie placu budowy

- Obsługa geodezyjna  w czasie budowy

- Wykonanie dokumentacji  powykonawczej,

- załączenie Deklaracji zgodności/certyfikatów na wbudowane materiały

  - W sprawach nieuregulowanych w dokumentach  należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych branżowych, przepisów prawa budowlanego dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Materiały użyte do budowy winny spełniać wymagania Polskiej Normy  PN, przenoszących normy europejskie PN-EN. Dla wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy –Aprobatę Techniczną

  - Każdy z oferentów może dokonać wizji miejsca budowy celem sprawdzenia  stanu placu budowy,  warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

  - Koszty  wizji miejsca budowy poniesie oferent.

  - Zamawiający zastrzega, że  ilość przydomowych oczyszczalni może ulec zmianie w poszczególnych wsiach nie przekraczając jednak łącznej liczby 60-ciu szt.

  - Zamawiający posiada dokumentację projektową  :

- wykonaną przez Usługi Projektowe i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka ul. Piekna 7 05-600 Grójec (projekt zasilania, sterowania urządzeń SUW, technologia SUW)

- wykonaną przez Usługi Projektowe „PROJEKT” Henryka Romanowska 05-600 Grójec ul. Kasztanowa 28 lok. Nr 12 ( projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany dachu w budynku SUW)

- wykonaną przez mgr inż. Sławomia Sternę Upr. Bud MAZ/0480/OWOS/06 i mgr inż. Sławomira Kiziewicza Upr. Bud WPB-II-K-8386/RA/148/81 (projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów),

- Specyfikacje techniczną wozu asenizacyjnego

które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ w postaci:

załącznik nr 2A (projekt zasilania, sterowania urządzeń SUW, technologia SUW, przdmiar robót, kosztorys ofertowy)

załącznik nr 2B ( projekt przebudowy, rozbudowy i zmiany dachu w budynku SUW, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)

załącznik nr 2C (projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, lokalizacja urządzeń)

załącznik nr 2 D (Specyfikacja techniczna wozu asenizacyjnego)

  - szczegółowy zakres robót  opisano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacji technicznej i wykonania i odbioru robót  znajdujące się w dokumentacji. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 3  do niniejszej specyfikacji.

  - Na podstawie dokumentów wykazanych w punkcie 4.10  (punkty 1-4) należy sporządzić tabelę elementów scalonych  i przedstawić w formie załącznika  do oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi  ustala się  na 1 rok

  - Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania dokumentacji powykonawczej która obejmuje wykonanie kosztorysów powykonawczych dla wybudowanych przydomowych oczyszczalni – szt. 1, przebudowy rozbudowy SUW – szt. 3 w branży elektrycznej, technologii i budowlanej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wybudowanych 60-szt przydomowych oczyszczalni, wykonanie badań  dla ścieków oczyszczonych wykonane przez akredytowane laboratorium dla wybranych 6-ciu oczyszczalni

  - Ilekroć w dokumentacji technicznej, Specyfikacji wykonania i odbioru robót, Przedmiarach robót itp. wskazanie nazw producentów i typów urządzeń zastosowano jako przykład. Wykonawca może zastosować urządzenia lub materiały równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych

  - W przypadku powierzania podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez oferenta w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

W przypadku konieczności udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, wykonawca zobowiązany jest do podjęcia rokowań przy udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (art. 67.ust.1 pkt. 6   Ustawy PZP).

VI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamówienie winno być wykonane w  terminie do 30.10.2014 r.

- W pierwszym etapie należy wykonać roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową SUW oraz zakup samochodu asenizacyjnego w terminie najpóźniej do 30 kwietnia 2014 roku. W drugim etapie należy wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 60 szt. najpóźniej do 30 października 2014 roku

- Szczegółowy harmonogram robót został przedstawiony w zestawieniu, który stanowi załącznik nr 9

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia  z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie 1a,b,c,d winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 2 powinien spełniać  każdy z wykonawców samodzielnie

4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny lub zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia

- charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.

- Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo wpis do SEIDG, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i ZUS/KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek.

- Zamawiający wykluczy z postępowania  Wykonawców którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów o których  mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania

    - OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty dotyczące:

1. Wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, był wykonawcą  robót budowlanych polegających na budowie lub rozbudowie budowli do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z podaniem ich wartości, roku i miejsca wykonania wraz z  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone. Wykazać należy minimum 2 roboty dotyczące uzdatniania wody o wartości minimum  500 tys. zł każda i 2 roboty dotyczące oczyszczania ścieków. Roboty w zakresie oczyszczania ścieków należy wykazać, że wykonano co najmniej 50 szt. przydomowych oczyszczalni  lub  co najmniej dwie  oczyszczalnie  socjalno-bytowe o wartości minimum każda  500 tys. zł  (wzór wykazu w załączeniu).

2. Potencjału technicznego: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca  zapewni następujący sprzęt:

do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:

-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3    - minimum szt.1

-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM   - minimum szt. 1

lub    koparko – spycharkę –2 szt

-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa -  minimum szt. 1

-    urządzenie do przecisków – minimum szt. 1

-    piłę motorową łańcuchową - minimum szt. 1

do robót montażowych

-	samochód dostawczy do 0,9 t – minimum szt.1

-	samochód skrzyniowy do 5 t   - minimum szt.1

-	żuraw samochodowy do 5 t    – minimum szt. 1

-	samochód samowyładowczy   – minimum szt.1

3.Osób zdolnych do wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób  odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia i złoży oświadczenie, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz należą do właściwej izby inżynierów budownictwa (Uwaga nie załączać kopii uprawnień!) w tym:  minimum jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia  w zakresie:

  - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych,

  - kierownika  budowy w specjalności  instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

(Uwaga Nie podawać operatorów sprzętów i pracowników fizycznych).

4. Sytuacji ekonomicznej  i finansowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100.000 PLN. (słownie: sto  tysięcy złotych)

X. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1. sporządzone  w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat  i miejsca wykonania z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz  wskazujących, czy  zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone według wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

  - określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie(roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowych)

  - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór wykazu określa załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na formularzu  stanowiącym załącznik  nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie takie składa  każdy  z wykonawców samodzielnie.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

3.INNE DOKUMENTY

W zakresie przydomowych oczyszczalni

1. Deklarację właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem nr 305 PE i Rady  WE (Deklarację zgodności z normą  PN-EN 12566-3+A1:2009) wystawioną przez producenta oczyszczalni ścieków na konkretny typoszereg urządzeń.

- Pełne raporty z badań odnoszące się do wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcji i trwałości oczyszczalni, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń, potwierdzający zasadność wystawienia deklaracji zgodności na typoszereg przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Rysunki i opisy proponowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

- Dokument potwierdzony przez laboratorium notyfikowane dotyczący możliwości posadowienia zbiornika na głębokości 1,2 m.p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego.

- DTR producenta przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzony przez notyfikowane laboratorium.

W zakresie samochodu asenizacyjnego :

- krótki opis proponowanego samochodu (marka, typ, parametry techniczne, itp.)

- dokumentacja fotograficzna

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio że:

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

  - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XII.  ZMIANY W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH I SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany w specyfikacji. O zmianie powiadomieni zostaną niezwłocznie na piśmie wszyscy oferenci, a ci muszą dostosować do niej treść swoich ofert. Wprowadzona zmiana staje się integralną częścią specyfikacji. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert dla zapewnienia oferentom odpowiedniego czasu na uwzględnienie zmian.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnieni treści SIWZ.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów na konferencję przedofertową.

  - OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień za pomocą faksu jest Pani Mieczysława Sitarek – Inspektor w U.G. Błędów godzinach od 8.00 - 15.00, pod numerem faksu :  048/ 6680 656

#### INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

- Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  50 tys zł. (  pięćdziesiąt  tysięcy złotych) zł  w terminie do  29 sierpnia  2013 do godz. 9.00

- Wadium może być wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy nr  91 9128 0002 2004 4000 3878 0004 w Banku Spółdzielczym Grójec o/Błędów z dopiskiem  wadium do przetargu na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego” lub wniesione w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty.

XV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę

- Oferta winna być sporządzona w formie maszynopisu w języku polskim. Każdy dokument winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przypadku wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą

- Oferta winna być zapakowana w zaklejoną kopertę wewnętrzną i zewnętrzną. Na kopercie zewnętrznej winien znajdować się tylko adres Zamawiającego i oznaczenie przedmiotu zamówienia: Przetarg na  „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego”

- Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami jak wyżej musi posiadać nazwę i adres    Wykonawcy

- Oferta powinna zawierać:

  - formularz ofertowy stanowiący załącznik numer 1 niniejszej Specyfikacji.

  - Na podstawie projektu, przedmiarów robót i opisów technicznych należy sporządzić tabelę elementów scalonych i  przedstawić w formie załącznika  do oferty według wzorów  określonych w załączniku 2  do niniejszej SIWZ.

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 według wzoru zawartego w   załączniku nr 4

  - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych według wzoru zawartego w  załączniku numer 5

  - wykaz osób  i podmiotów, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia według załącznika nr 6 wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień i przynależności do właściwej izby inżynierów

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone na formularzu  w oparciu o formularz stanowiący załącznik  nr 7

  - aktualną polisę

  - aktualny odpis z właściwego rejestru,

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  - Informacja o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia jeśli Wykonawca ma taki zamiar – zał nr 8

  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie że nie należy do żadnej grupy kapitałowej

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferent ponosi koszty  przygotowania oferty .

- Oferta musi być opatrzona pieczęciami firmowymi  i podpisana przez osobę (osoby) upoważnione/ą do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu oferenta. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę należy opatrzyć czytelnym podpisem.  Przy sporządzeniu oferty należy posługiwać się dokładnymi i sprecyzowanymi określeniami,

- Jeżeli osoby/osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

- Informacje ujęte w ofercie wychodzące poza potrzeby oferty nie będą brane pod uwagę,

- Ponadto  w ofercie należy podać zgodnie ze wzorem oferty

- stwierdzenie o podjęciu wykonania robót budowlanych określonych w  przedmiocie zamówienia niniejszej specyfikacji w nieprzekraczalnym terminie 30.10.2013 r.

- Stwierdzenie, że cena nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że je akceptuje

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzyskiwania dodatkowych informacji dotyczących poszczególnych oferentów dokonując wizji lokalnych zrealizowanych przez nich podobnych obiektów oraz opinii użytkowników powyższych obiektów. Powyższe informacje będą miały wpływ na ocenę ofert.

- Dokumenty powyższe mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych kopii przez osobę(osoby) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu oferenta, która podpisała ofertę. Osoba upoważniona   widnieje w odpisie  rejestru lub umowie Spółki upoważnieniu/pełnomocnictwie do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę (stosowne załączyć)

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane a każda poprawka w treści oferty a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itp. Były parafowane przez Wykonawcę

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13. Budynek 1 pokój nr 1 do dnia  29 sierpień 2013 r. do godziny 900

- Otwarcie ofert w obecności oferentów którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędzie Gminy w Błędowie w dniu  29 sierpnia 2013 roku o godz. 915 Budynek 1, pokój 1

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty).

- Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Koszty te należy wkalkulować w cenę oferty.

- Ewentualne marże i upusty należy wkalkulować w cenę oferty.

- Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto, wyrażona kwotowo oraz słownie

- Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- Ceny podane w  ofercie traktować należy jako stałe niezmienne i ostateczne przy wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą  prowadzone  w PLN.

###### XX.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. W wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierować się będzie  następującym kryterium :

Cena oferty - znaczenie  100 %

Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty do ceny pozostałych ofert wynikającą z powyższego wzoru:

C = ( Cn : Cx )  x 100 pkt.  x   100%     gdzie :

C – wartość punktowa ceny oferty,

Cn – cena najniższej oferty,

Cx – cena badanej oferty aktualnie

2.  Całkowita ilość punktów uzyskanych przez oferenta obliczona zostanie jako suma punktów przyznanych przez każdego z członków komisji przetargowej

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Oferent, którego oferta została wybrana przystępuje  do zawarcia umowy z zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- Zamawiający do umowy zarządza załączenia:

- Wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy

- uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów

- kosztorysów ofertowych

- aktualnej polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie:

  - nie krótszym niż 5 dni, licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną,

  - nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.

  - brak pisemnego  powiadomienia z uzasadnieniem nieobecności wykonawcy i jego nieobecność w siedzibie zamawiającego we wskazanym terminie, oznacza rezygnację z zawarcia umowy.

4. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o który mowa w punkcie 2, jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w przypadku:

  - Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)

  - zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od stron,

    - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - której nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia.

c)  gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

d)   powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

6. Z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastosuje kary umowne wymienione we wzorze umowy.

7.W przypadku, o którym mowa w punkcie 6, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia       należnego z tytułu wykonania części umowy.

8. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy  i nie upłynął termin związania z ofertą zamawiający dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej z pozostałych ofert złożonych na warunkach niniejszej specyfikacji

9. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10% ceny umowy /wartości robót.

2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

  - Wykonawca najpóźniej w  dniu podpisania umowy wnosi 100% ustalonej w ust.1 kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny ofertowej i terminie ważności.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zwrócone zostanie na następujących zasadach:

- 70 % całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych (po odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek i niedoróbek),

- pozostałe 30 % w terminie 15-stu dni po upływie okresu rękojmi (po odbiorze  ostatecznym i usunięciu ewentualnych usterek i niedoróbek),

7. Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają procentowemu zmniejszeniu przy zwrocie z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy lub nakładów poniesionych na usunięcie wad jeżeli nie dokonał tego Wykonawca robót.

8. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia równowartości kwoty zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, nie podlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja/poręczenia powinny zawierać oprócz elementów właściwych dla każdej firmy, określonych przepisami prawa : nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę postępowania przetargowego, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady),

10. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymogów o których mowa w punkcie 9 lub nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzenia w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego, autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania lub poświadczenia notarialnie,

11. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia właściwym sądem do rozstrzygania sporów należy wskazać sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ODWOŁAWCZE

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Kopię odwołania odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.  Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.

XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA  PROJEKTU/PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt realizowany jest realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

XXIV. DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego  systemu  zakupów

- Zamawiający nie udziela elektronicznego procesu zamówień publicznych

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji elektronicznej

- Zamawiający nie wymaga do realizacji zamówienia zatrudnienia osób bezrobotnych lub młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych o których mowa w art. 29 ust.4 punkt 1 podpunkt a, b, c oraz utworzenia funduszu szkoleniowego i zwiększania wpłat pracodawców na rzecz  tego funduszu o którym mowa w art. 29 ust. 4 punkt 2 i 3

Załączniki :

- Formularz oferty

- Dokumentacja :Projekty, Przedmiary robót, opisy techniczne, kosztorysy ofertowe)

- Wzór umowy

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat robót budowlanych

- Wykaz osób  i podmiotów, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

- Informacja o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia

- Harmonogram robót

załącznik nr 1

Formularz oferty

..................................

Pieczęć firmowa

### Do  Gminy  Błędów

Ul. Sadurkowska 13

05 - 620 Błędów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia  przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na  „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego” oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia postanawiamy :

- Oferujemy wykonanie zamówienia stosownie do punktu III Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia  za wynagrodzeniem  w kwocie netto...........................................zł

( słownie .................................................................................................................................)

Podatek VAT........ % w wysokości .....................................................................................zł

Cena brutto wynosi .................................................................................................................zł

( słownie zł: ...........................................................................................................................)

- Oświadczamy, że cena nie  ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- Zobowiązujemy się do zrealizowania całości robót określonych w specyfikacji w nieprzekraczalnym terminie do  30.10.2013 r .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy i je akceptujemy, oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń do stosowania.

- Oświadczamy, że wadium w kwocie  50 tys.  ( piećdziesiat tysięcy złotych) zostało wniesione na rzecz zamawiającego w formie  ....................................................., (dokument     potwierdzający wniesienie wadium stanowi załącznik do oferty).

- Udzielimy okresu gwarancji:

- 3 lata  okresu gwarancji na roboty budowlane dotyczące Stacji Uzdatniania Wody

- 15 lat na zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków,

- lat  na wykonane roboty budowlane dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

- 2 lata  na urządzenia elektryczne 2 lata

- Udzielamy 1 rok okresu rękojmi na całość realizowanego zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ciągu 5-ciu dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną lub 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób

- Oświadczamy, że przyjmujemy postanowienia wzoru umowy stanowiącej integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i  zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści wynikającej z tego wzoru umowy jak i postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.......................................                                                         ................................................................................

Data                                                                                          Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych   do reprezentowania oferenta

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Zakres robót | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty budowlane w budynku SUW |  |  |  |
| 2 | Przebudowa, rozbudowa SUW w części instalacji elektrycznych |  |  |  |
| 3 | Przebudowa, rozbudowa SUW w części robót sanitarnych i technologii |  |  |  |
| 4 | Budowa 60-ciu przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  |  |
| 5 | Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

.......................................                                                         ................................................................................

Data                                                                                          Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych   do reprezentowania oferenta

Załączniki:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych

- wykaz osób  i podmiotów, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień i przynależności do właściwej izby inżynierów

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

- polisa wraz z dowodem zapłaty,

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Informacja o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub o braku przynależności

- Deklarację właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem nr 305 PE i Rady  WE (Deklarację zgodności z normą  PN-EN 12566-3+A1:2009) wystawioną przez producenta oczyszczalni ścieków na konkretny typoszereg urządzeń.

- Pełne raporty z badań odnoszące się do wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcji i trwałości oczyszczalni, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń, potwierdzający zasadność wystawienia deklaracji zgodności na typoszereg przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Rysunki i opisy proponowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

- Dokument potwierdzony przez laboratorium notyfikowane dotyczący możliwości posadowienia zbiornika na głębokości 1,2 m.p.p.t. licząc do rzędnej wlotu rury ścieku surowego.

- DTR producenta przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzony przez notyfikowane laboratorium.

Inne:

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

załącznik nr 2A

stanowi odrębne pliki w wersji PDF

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- PROJEKT,

- PRZEDMIAR,

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA:

- PROJEKT,

- PRZEDMIAR,

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,

załącznik nr 2B

stanowi odrębne pliki w wersji PDF

BRANŻA BUDOWLANA

- PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY DACHU W BUDYNKU SUW,

- PRZEDMIAR ROBÓT,

- KOSZTORYS OFERTOWY,

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

załącznik nr 2C

stanowi odrębne pliki w wersji PDF

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- (DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BŁĘDÓW,

- LOKALIZACJA(MAPY)

- KOSZTORYS OFERTOWY,

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT,

- LOKALIZACJA URZĄDZEŃ

załącznik nr 2 D

(Specyfikacja techniczna wozu asenizacyjnego stanowi odrębny plik)

załącznik nr 3

Wzór umowy

Umowa

na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego

zawarta w dniu  ……………..2013r. w  Błędowie  pomiędzy Gminą  Błędów reprezentowaną przez :

Marka Mikołajewskiego - Wójta Gminy Błędów

z kontrasygnatą  Barbary Bińkiewicz - Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a

z siedzibą w  ………………………..

Nr NIP   ……………………..  Regon  ………………………………..

Wpisanym do  ewidencji  działalności  gospodarczej      nr  ………………………………….reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………

zwaną  w dalszej części Wykonawcą

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na  „wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego” zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających:

  - na przebudowie, rozbudowie i zmianie dachu w budynku stacji uzdatniania wody,

  - przebudowie technologii uzdatniania wody,

  - wykonanie zasilania i sterowania urządzeń SUW,

  - budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 60 szt

  - zakup i dostawa  fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, oraz:

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- projektach budowlanych,

- przedmiarach robót,

- kosztorysach ofertowych,

- ofercie wykonawcy

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- specyfikacji technicznej zakupu samochodu asenizacyjnego

- stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy jest realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w związku z czym zastrzega się prawo kontroli bezpośrednio przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego lub podmiot  upoważniony w zakresie:

-   oceny przebiegu i sposobu realizacji inwestycji,

-   wgląd do dokumentów dotyczących realizowanego przedsięwzięcia,

-   uzyskania wszelkich niezbędnych informacji.

§ 2

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1.Nadzór inwestorski  nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiającego sprawować będą:

- ………………………………………………………………………..………..……………

- ………………………………………………………………………..………..……………

2.Kierownikiem budowy robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będą:

- ………………………………………………………………………..………..……………

- ………………………………………………………………………..………..……………

3.Uprawnienia budowlane oraz  zaświadczenie o przynależności do ……...……...…………… Okręgowej Izby Inżynierów  stanowią załączniki nr ……………….. do niniejszej umowy

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane

5.Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania, terenu budowy  w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty podpisania umowy.

6.Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

  - szczegółowymi przedmiarami,

  - obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

  - ze złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją ,

  - zasadami sztuki budowlanej.

8.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

9.Materiały  o których mowa powinny posiadać świadectwa jakości, oraz powinny odpowiadać:

- Polskim i Unijnym Normom,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

10. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

11. Jeżeli Zamawiający  zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to  Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

12.Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg cen kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

13. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

14.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania ewentualnych  przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia  mienia, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- w przypadku uszkodzeń - demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, w tym jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskanie pozwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania robót i ewentualne opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu.

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i  pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój  koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

- Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.

- Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie: W zakresie (pierwszy etap: przebudowa rozbudowa SUW oraz zakup samochodu asenizacyjnego do 30 kwietnia 2014, drugi etap -  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -15.10.2013r.)

- Przez dopełnienie umownego terminu na realizację przedmiotu zamówienia zostanie uznane:

r.1 W zakresie robót budowlanych :wykonanie przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu terenu budowy oraz  powiadomienie Zamawiającego o ukończeniu robót.

r. 2 W zakresie zakupu samochodu asenizacyjnego: Dostarczenie na wskazane przez Zamawiającego miejsce samochodu wraz z kompletem dokumentów o których mowa w Specyfikacji technicznej

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminiach zapisanym w niniejszej umowie.

- Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy

- W przypadku okresu ubezpieczenia Wykonawcy  krótszego niż czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument lub polisę obejmującą pozostały okres.

- Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

§ 3

ODBIORY I PROCEDURA

- Po zakończeniu robót budowlanych każdego  z etapów budowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

1.A Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy SUW Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły odbiorów technicznych,

- atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, deklaracje zgodności

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, zakresem umownym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- protokoły z rozruchu technicznego i technologicznego

- przekazanie instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych na wmontowane urzadzenia

- kosztorysy powykonawcze szt. 3 (branża elektryczna, branża sanitarna i technologiczna, branża budowlana) podpisane odpowiednio przez inspektora nadzoru.

1.B Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokóły odbiorów technicznych wybudowanych 60 oczyszczalni

  - protokoły z rozruchu technicznego i technologicznego

  - kosztorys powykonawczy

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

  - dokumentacje z indywidualnego szkolenia potwierdzoną podpisem uzytkownika

  - przekazanie instrukcji obsługi

  - raport końcowy pozwalający stwierdzić wykonanie inwestycji zgodnie z wymaganiami SIWZ. Raport musi zawierać dokumenty potwierdzające, że ściek oczyszczony uzyskał parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U. nr 137; poz. 984) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód lub ziemi wraz ze zmianami Dz. U. z 19.02. 2009r.

  - Wykonanie badań ścieków  przez laboratorium certyfikowane w zakresie BZT, CHZT, zawiesina dla wybranych 6-ciu oczyszczalni i osiągnięcie  wymaganego efektu ekologicznego zgodnie z obowiązującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, zakresem umownym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

  - atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, deklaracje zgodności

  - DTR producenta, Deklarację właściwości użytkowych

1.C Przy zawiadomieniu o dostarczeniu nowego samochodu asenizacyjnego Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim,

- książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia,

- kartę pojazdu,

- certyfikaty.

- Dokumentacja z przeprowadzonego szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi pojazdu w zakresie eksploatacji i BHP; potwierdzoną podpisem.

- Oświadczenie Wykonawcy, że pojazd będący przedmiotem umowy posiada parametry zgodne opisem przedmiotu zamówienia  określone punkcie III SIWZ, stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia oraz że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych.

- W przypadku robót budowlanych Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru robót budowlanych powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz wyznaczyć termin na ich usunięcie

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

## § 4

## ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

    - Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

    - Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

    - Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego

- robót budowlanych na SUW : na roboty budowlane 3 lata, na urządzenia elektryczne 2 lata

- przydomowych oczyszczalni : na zbiornik oczyszczalni ścieków 15 lat, na wykonane roboty budowlane - 5 lat, a na urządzenia elektryczne 2 lata

- samochodu asenizacyjnego: na podwozie, silnik, podzespoły i zabudowę - minimum 2 lata, Serwis pogwarancyjny oraz dostawa części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy pojazdu.

- Okres rękojmi strony ustalają na 1 rok.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek mających bezpośredni wpływ na eksploatację w ciągu 48 godzin licząc od momentu zawiadomienia i  14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach nie mających bezpośredniego wpływu na eksploatację.

- Zamawiający w wyznaczonym terminie przed upływem terminu gwarancji przystąpi do  czynności odbioru ostatecznego w celu ustalenia stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji. Następnie Zamawiający określi terminy usunięcia wad.

- W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązujący i pośle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie

od rękojmi, jeżeli reklamował  wadę przed upływem tych terminów.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 7

KARY UMOWNE

I  ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1.Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

2 .1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Karę umowną należy naliczać w następujący sposób:

2.1.a) a. 1% od wartości całkowitej przebudowy SUW x ilość dni

2.1.a) b. 1% od wartości jednej przydomowej oczyszczalni ścieków  x  ilość szt x ilość dni

2.1.a) c. 1% od wartości samochodu asenizacyjnego x ilość dni

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad. Karę umowną należy naliczać w następujący sposób:

2.1.b) a. 0,5% od wartości całkowitej przebudowy SUW x ilość dni

2.1.b) b. 0,5% od wartości jednej przyd. oczyszczalni ścieków  x  ilość szt.  x ilość dni

2.1.b) c. 0,5% od wartości samochodu asenizacyjnego x ilość dni

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  całkowitego wynagrodzenia określonego w art. 9 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki –odpowiednio w każdym z tych dni

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10% ceny umowy /całkowitej wartości umowy. tj…………………………………………………………………………………….

2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

    - Wykonawca  najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi 100% ustalonej w ust.1 kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny ofertowej i terminie ważności.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zwrócone zostanie na następujących zasadach:

- 70 % całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych (po odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek i niedoróbek),

- pozostałe 30 % w terminie 15-stu dni po upływie okresu rękojmi (po odbiorze  ostatecznym i usunięciu ewentualnych usterek i niedoróbek),

7. Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają procentowemu zmniejszeniu przy zwrocie z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy lub nakładów poniesionych na usunięcie wad jeżeli nie dokonał tego Wykonawca robót.

8. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia równowartości kwoty zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

9.W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, nie podlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja/poręczenia powinny zawierać oprócz elementów właściwych dla każdej firmy, określonych przepisami prawa : nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy, nazwę postępowania przetargowego, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady),

10. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymogów o których mowa w punkcie 9 lub nakładają na Zamawiającego obowiązek potwierdzenia w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego, autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania lub poświadczenia notarialnie

11. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia właściwym sądem do rozstrzygania sporów należy wskazać sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości  ……………………………………… netto słownie (……………………….……)  a z  23 % podatkiem VAT   …………………………słownie ( ……………………..) zgodnie z kosztorysami ofertowymi oraz Specyfikacją istotnych  warunków zamówienia

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur/y VAT. Faktura/y powinna/y być wystawiona na  Gminę Błędów  z siedziba w Błędowie ul. Sadurkowska 13, NIP: 797-19-03-240

- Podstawą do wystawienia faktur/y VAT  za roboty budowlane są  kosztorysy powykonawcze wykonane na każda branżę oddzielnie i protokół odbioru wykonanych robót podpisane przez inspektora nadzoru.

- Podstawą do wystawienia faktur/y VAT  za zakup i dostawę samochodu asenizacyjnego jest protokół zdawczo-odbiorczy wraz z kompletem dokumentów o których mowa w Specyfikacji technicznej oraz § 3 niniejszej umowy

- Termin płatności  -  30 dni od daty poprawnie wystawionych dokumentów.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz  osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Dopuszcza się możliwość częściowego rozliczania poszczególnych etapów wykonywanych robót i częściowego rozliczania należności po uzyskaniu zgody Zamawiającego zgodnie Z harmonogramem  robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe na zasadach określonych w ust. 5.

- Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 4 zostanie obliczone
w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. Roboty te mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po udzieleniu przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego (podpisania nowej umowy). W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią materiały nieujęte w kosztorysach ofertowych – ceny tych materiałów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD 
z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie – ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

## § 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- W przypadku  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- W przypadku gdy wykonawca nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7-miu dni od daty przekazania placu budowy

- W przypadku gdy Wykonawca przerwał wykonanie  robót  budowlanych a przerwa trwa dłużej niż 7 dni.

- W przypadku gdy wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane  niezgodne z otrzymanym projektem  bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpi do właściwego ich wykonania w ciągu 14-stu dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego

- Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy obciążają go następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7-miu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30-stu dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

3.Inne przypadki odstąpienia od umowy

  - Poza okolicznościami określonymi powyżej Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności  jak punkt 10.2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Rejonowy dla siedziby Inwestora.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

SKARBNIK GMINY

załącznik nr 4

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 stanowiący

## Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

## „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego”

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego” - określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................................      ...............................................................................................

( miejscowość, data )		( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )

załącznik nr 5

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat

robót budowlanych

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat robót budowlanych

| Lp. | Nazwa Zamawiającego | Zakres robót budowlanych | Wartość robót | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty potwierdzające  roboty   wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.

...........................................         ..................................................................................................

( miejscowość, data )		(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )

Załącznik nr 6

Wykaz osób  i podmiotów,

odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wykaz osób  i podmiotów, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wykonywana czynność/ Nr uprawnień | Podstawa do dysponowania (własne oddane do dyspozycji) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

W załączeniu: Oświadczenie Oferenta  o posiadaniu przez w/w uprawnień oraz przynależności do izby inżynierów

...........................................         ..................................................................................................

( miejscowość, data )		(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )

Uwaga: W przypadku oddania do dyspozycji należy przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu  o oddaniu do  dyspozycji

Oświadczenie do załącznika 6

O ś w i a d c z e n i e

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczamy, że osoby odpowiedzialne za wykonanie zamówienia pn. ”Przebudowe dróg gminnych” posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności oraz przynależą do  izby inżynierów

...........................................         ..................................................................................................

( miejscowość, data )		(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )

załącznik nr 7

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na                                          „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego” na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy     Prawo zamówień publicznych.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Błędowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup nowego samochodu asenizacyjnego” na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

...........................................         ..................................................................................................

( miejscowość, data )		(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )

Załącznik Nr 8

wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca

zamierza powierzyć podwykonawcom

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| L.p. | ### Nazwa grupy asortymentowej |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

...........................................         ..................................................................................................

( miejscowość, data )	                  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

|  |  | ROK 2013 |  |  | ROK 2014 (Załącznik nr 9 do SIWZ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PAŹDZERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZERNIK |
| A* | ROBOTY INSTALACYJNE W SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1** | Roboty demontażowe instalacji technologicznej z urządzeniami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Technologia SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przebudowa istniejącej instalacji wod -kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyłącza wodociągowe pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymiana odcinka wodociągu tłocznego na terenie SUW do wodociągu wiejskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B* | ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty remontowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stolarka drzwiowa i okienna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tynki zewnętrzne i elewacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Izolacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłogi i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podesty zewnętrzne i opaska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Powierzchnie utwardzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zbiornik na wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Instalacje elektryczne SUW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | ZAKUP WOZU ASENIZACYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEJKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |